## Slide 1
Hackathon 2025
ClickUp: Managementul unui Proiect Interdisciplinar
Echipa 2 – E-learning App | Mini-site informativ pentru studenți
Universitatea din România
Notes: 1

## Slide 2
Obiectivul Proiectului
Scop Principal
Simularea planificării și coordonării unui proiect interdisciplinar universitar prin platforma ClickUp, cu accent pe dezvoltarea competențelor digitale de organizare, colaborare și gestionare a timpului.
Tema Aleasă
Dezvoltarea unui mini-site informativ pentru studenții din anul I, oferind o platformă web simplă cu informații despre cursuri, profesori, orar și resurse utile.
Notes: 2

## Slide 3
Scopul și Obiectivele Livrabilului
Structură Web
Crearea unei structuri clare de pagini web organizate hierarhic
Conținut Informativ
Adăugarea conținutului structurat despre cursuri și profesori
Testare Completă
Testarea linkurilor interne și externe pentru funcționalitate
Publicare Online
Lansarea site-ului pe GitHub Pages pentru acces public
Notes: 3

## Slide 4
Structura Proiectului în ClickUp
Organizarea spațiului de lucru prin Space și Folder pentru gestionarea eficientă a tuturor etapelor.
Space Principal
Hackathon 2025 – Echipa 2: E-learning App
4 Dosare
Planificare, Creare, Testare, Prezentare
Vizualizări utilizate:
List View
Structurarea detaliată a sarcinilor și subtaskurilor
Kanban View
Urmărirea fluxului de lucru de la To Do la Done
Timeline View
Planificarea calendaristică și gestionarea termenelor-limită
Notes: 4

## Slide 5
Structura și Responsabilități Echipei
Șase membri cu roluri distincte, fiecare responsabil de domenii specifice ale proiectului.
Membru
Rol
Responsabilități
Zaharov Sergiu
Coordonator
Planificare generală, management termene, coordonare echipă
Chiriac Ion
Designer
Design interfață, structură site, experiență utilizator
Niculiță Nichita
Editor Conținut
Scrierea și formatarea textelor, editare redacțională
Ivanov Stanislav
Tehnician Web
Implementare HTML/CSS, GitHub Pages, deploy
Iacob Stanislav
Documentarist
Redactarea documentației, ClickUp Docs
Mîța Andrei
Evaluator
Verificarea finală, QA intern, feedback constructiv
Notes: 5

## Slide 6
Etapele Proiectului și Taskuri
1
Planificare
  Analiza cerințelor detaliate
  Stabilirea structurii site-ului
  Definirea fluxurilor utilizator
2
Creare
  Design interfață și mockups
  Conținut despre cursuri și profesori
  Integrare pagini secundare
3
Testare
  Validare hyperlinkuri
  Optimizare dispozitive mobile
  QA și cross-browser testing
4
Prezentare
  Documentație finală
  Publicare pe GitHub Pages
  Pregătire prezentare
Notes: 6

## Slide 7
Vizualizări ClickUp: Progres și Planificare
Utilizarea vizualizărilor avansate pentru monitorizarea eficientă a proiectului și a termenelor-limită.
Kanban View
Urmărirea fluxului de lucru prin coloane: To Do, In Progress, Review și Done. Fiecare card este ușor de mutat, oferind o imagine clară a progresului în timp real.
Timeline View
Vizualizarea etapelor și a termenelor-limită pe o scară temporală. Permite identificarea dependențelor și ajustarea planificării în funcție de nevoile echipei.
Notes: 7

## Slide 8
Documentare Colaborativă în ClickUp Docs
Un document centralizat care consolidează toate informațiile esențiale ale proiectului pentru referință și continuitate.
Documente Centrale
„E-learning App – Documentație Echipă" conține toate detaliile proiectului într-un loc accesibil tuturor membrilor.
Secțiuni Principale
Obiective, structură echipă, calendar etape, resurse utilizate și note interne cu feedback continuu.
Colaborare în Timp Real
Comentarii, mențiuni și editări simultane permit comunicarea fluidă și sincronizarea informațiilor.
Notes: 8

## Slide 9
Dashboard și Monitorizare
Vizualizarea globală a metricilor și performanțelor echipei pentru o gestionare eficientă a proiectului.
100%
Taskuri Planificate
Toate sarcinile identificate și structurate
85%
Progres General
Etapele finalizate conform planificării
6
Membri Activi
Toți colaboratorii implicați în execuție
Metrici de monitorizare: Urmărirea sarcinilor finalizate vs. în desfășurare, verificarea termenelor-limită și activitatea membrilor echipei prin rapoarte exportabile.
Notes: 9

## Slide 10
Rezultate și Lecții Învățate
✅ Realizări
  Toate etapele finalizate conform cronogramei
  Colaborare eficientă prin ClickUp Docs și Comments
  Vizualizări Kanban și Timeline au optimizat organizarea
  Mini-site publicat și funcțional
⚙️ Provocări și Soluții
  Adaptare inițială la interfața ClickUp – rezolvată prin training
  Sincronizarea activităților între membri – îmbunătățită prin notificări
  Gestionarea dependențelor – utilizare avansată de Timeline
Concluzie: Proiectul demonstrează impactul managementului digital asupra calității colaborării interdisciplinare. ClickUp a facilitat o organizare clară și o comunicare eficientă, esențiale pentru succesul oricărui proiect academic modern.
Notes: 10